SUJET DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Plateforme Intelligente d'Automatisation et d'Orchestration

des Tests avec IA Générative et Auto-Réparation

| Référence | IA-TEST-AUTO-01 |
| --- | --- |
| Type | Projet de Fin d'Études (PFE) |
| Durée | 6 mois |
| Stagiaires | 2 personnes |

Table des Matières

1. Contexte et Problématique

2. Description du Projet

3. Objectifs

4. Phases et Tâches du Projet

5. Technologies Proposées

6. Compétences Requises

7. Livrables Attendus

8. Informations Pratiques

9. Valeur Ajoutée du Projet

1. Contexte et Problématique

Dans un contexte de développement logiciel moderne où les cycles de livraison s'accélèrent (DevOps, CI/CD), l'assurance qualité devient un enjeu critique. Les défis majeurs auxquels font face les équipes de test incluent :

- Maintenance élevée des scripts de test face aux changements fréquents d'interface

- Couverture de tests insuffisante par manque de temps et de ressources

- Détection tardive des régressions critiques

- Analyse manuelle chronophage des résultats de tests

- Absence de priorisation intelligente des scénarios à risque

Les solutions d'automatisation classiques (Selenium, TestNG) nécessitent une maintenance continue et ne s'adaptent pas aux évolutions de l'application. L'émergence de l'Intelligence Artificielle, notamment des modèles de langage (LLMs) et du Machine Learning, offre de nouvelles opportunités pour révolutionner les pratiques de test.

2. Description du Projet

Ce projet vise à concevoir et développer une plateforme complète d'automatisation des tests qui intègre l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité logicielle. La solution combinera plusieurs modules innovants :

2.1 Module d'Auto-Réparation (Self-Healing)

Un framework de test intelligent capable de s'adapter automatiquement aux changements de l'interface utilisateur. Lorsqu'un élément UI est modifié (changement d'ID, de classe CSS, de position), le système utilise des techniques de reconnaissance (Computer Vision, analyse DOM) pour identifier l'élément et mettre à jour automatiquement les sélecteurs.

2.2 Module IA Générative

Utilisation de LLMs (Large Language Models) pour automatiser la création de tests, la documentation technique, et l'analyse des résultats. Le module intègre un système RAG (Retrieval Augmented Generation) pour comprendre le contexte du projet et générer des tests pertinents à partir du code source, des wireframes ou des spécifications.

2.3 Dashboard d'Orchestration

Une interface web moderne permettant de configurer, lancer et suivre les tests en temps réel. Le dashboard intègre un moteur d'analyse IA qui détecte automatiquement les patterns d'échecs récurrents et priorise les scénarios critiques à exécuter en priorité.

3. Objectifs

Le projet poursuit les objectifs suivants :

- Automatisation Intelligente

Développer un système de tests qui s'adapte automatiquement aux changements de l'application, réduisant ainsi la maintenance de 60-80% selon les benchmarks de l'industrie.

- Génération par IA

Utiliser des LLMs pour créer automatiquement des tests unitaires, d'intégration et end-to-end, ainsi que la documentation technique associée.

- Orchestration Centralisée

Centraliser le pilotage et le suivi des exécutions de tests via un dashboard web intuitif avec visualisations en temps réel.

- Auto-réparation Proactive

Implémenter des mécanismes de self-healing pour détecter et corriger automatiquement les scripts cassés suite à des modifications UI.

- Analyse Prédictive

Détecter les patterns d'échecs, identifier les zones à risque de l'application, et prioriser automatiquement les scénarios de test les plus critiques.

4. Phases et Tâches du Projet

Le projet est structuré en 5 phases principales sur une durée de 6 mois :

Phase 1 : Étude et Conception (3-4 semaines)

- Étude bibliographique approfondie sur l'IA appliquée aux tests logiciels (self-healing, test generation, predictive analytics)

- Analyse comparative des outils existants du marché (Selenium, Playwright, TestNG, Functionize, Applitools, Mabl, Testim)

- Choix de l'architecture technique (microservices, monolithique, serverless)

- Conception détaillée de la base de données (schémas, relations, index)

- Spécification des APIs REST/GraphQL

- Création des maquettes UI/UX du dashboard

- Rédaction du cahier des charges technique

Phase 2 : Développement du Framework de Test (6-7 semaines)

- Mise en place de l'environnement de développement et des outils DevOps

- Développement du framework d'automatisation basé sur Selenium 4 ou Playwright

- Implémentation du mécanisme de self-healing avec reconnaissance d'éléments UI (Computer Vision + analyse DOM)

- Création d'une bibliothèque de composants de test réutilisables (Page Object Model)

- Développement de scripts pour tests Web (fonctionnels, UI) et API (RESTful, GraphQL)

- Intégration avec Git/GitHub pour versioning du code de test

- Configuration de la pipeline CI/CD avec Jenkins ou GitHub Actions

- Mise en place des rapports automatiques (Allure, Cucumber Reports)

Phase 3 : Intégration de l'IA Générative (4-5 semaines)

- Intégration d'une API LLM (OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, ou modèle open-source Llama/Mistral)

- Développement d'un module RAG (Retrieval Augmented Generation) pour analyser la documentation du projet

- Création automatique de tests unitaires et d'intégration à partir du code source

- Génération de tests E2E à partir de wireframes ou maquettes UI

- Génération automatique de documentation technique (README, guides utilisateur)

- Analyse intelligente des logs d'exécution et suggestions de corrections

- Développement d'un chatbot assistant pour aider les testeurs

Phase 4 : Dashboard d'Orchestration (5-6 semaines)

- Développement du frontend avec React ou Angular + TypeScript

- Création du backend API avec Node.js/Express ou Python/FastAPI

- Interface de configuration des projets et suites de tests

- Système de lancement et d'arrêt des tests à la demande ou planifiés

- Visualisation en temps réel des exécutions de tests avec WebSockets

- Génération de rapports détaillés avec métriques de qualité (couverture, taux de réussite, temps d'exécution)

- Module d'analyse IA pour détecter les patterns d'échecs récurrents

- Système de priorisation automatique des tests à risque

- Notifications par email/Slack en cas d'échecs critiques

- Tableau de bord avec indicateurs clés (KPIs) et graphiques interactifs

Phase 5 : Tests, Documentation et Déploiement (2-3 semaines)

- Tests d'intégration sur une application web réelle (e-commerce, SaaS, ou autre)

- Tests de performance et de charge du framework

- Évaluation comparative avec une solution d'automatisation classique (Selenium sans IA)

- Mesure des gains en maintenance et en couverture de tests

- Rédaction de la documentation complète (architecture, installation, utilisation, API)

- Création de tutoriels vidéo et guides de démarrage rapide

- Déploiement de la solution sur un environnement cloud (AWS, Azure, GCP)

- Formation des utilisateurs finaux

- Préparation de la soutenance finale

5. Technologies Proposées

| Catégorie | Technologies |
| --- | --- |
| Test Automation | Selenium 4 / Playwright (JavaScript/TypeScript), Cucumber BDD (Gherkin), TestNG / JUnit / Pytest |
| Intelligence Artificielle | OpenAI API (GPT-4) / Anthropic Claude API / LLMs open-source (Llama, Mistral), LangChain, Computer Vision (OpenCV) |
| Backend | Node.js + Express / Python + FastAPI, PostgreSQL / MongoDB, Redis (cache) |
| Frontend & Dashboard | React + TypeScript / Angular, Tailwind CSS / Material-UI, Chart.js / Recharts |
| DevOps & CI/CD | Jenkins / GitHub Actions / GitLab CI, Docker, Allure Reports / Cucumber Reports |

6. Compétences Requises

6.1 Compétences Essentielles

- Automatisation des tests : Maîtrise de Selenium WebDriver ou Playwright, connaissance de TestNG/JUnit/Pytest

- Langages de programmation : Java ou Python (obligatoire), JavaScript/TypeScript (souhaitable)

- Outils IA : Connaissance de base en Machine Learning, compréhension des LLMs et de leur utilisation via API

- Méthodologie : BDD (Behavior-Driven Development) avec Cucumber/Gherkin, principes SOLID, Clean Code

- DevOps : Git/GitHub, CI/CD (Jenkins ou GitHub Actions), Docker pour conteneurisation

6.2 Compétences Souhaitables

- Développement web : Frameworks React ou Angular, Node.js, FastAPI

- APIs : Conception et consommation d'APIs RESTful ou GraphQL

- Bases de données : SQL (PostgreSQL) et NoSQL (MongoDB)

- Computer Vision : Notions de base en traitement d'images avec OpenCV

- Cloud : Déploiement sur AWS, Azure ou Google Cloud Platform

7. Livrables Attendus

7.1 Documentation Technique

- Rapport de stage/PFE complet (80-100 pages minimum)

- Architecture détaillée du système avec diagrammes UML

- Documentation d'installation et de configuration

- Guide d'utilisation pour les testeurs et développeurs

- Documentation de l'API (Swagger/OpenAPI)

- Cahier de tests et résultats d'évaluation

7.2 Code Source

- Framework de test avec mécanisme de self-healing

- Module IA de génération de tests et documentation

- Dashboard web d'orchestration (frontend + backend)

- Scripts de déploiement et configuration CI/CD

- Code source bien documenté et versionné sur GitHub

- Suite de tests unitaires et d'intégration du framework

7.3 Démonstration

- Application web de démonstration (e-commerce ou autre)

- Vidéo de présentation du projet (10-15 minutes)

- Présentation PowerPoint pour la soutenance

- Démonstration live des fonctionnalités clés

7.4 Évaluation Comparative

- Métriques de performance (temps d'exécution, couverture de code)

- Comparaison avec une approche d'automatisation classique

- Calcul du ROI et des gains en maintenance

- Analyse des limites et perspectives d'amélioration

8. Informations Pratiques

| 📅 Durée | 6 mois (février - juillet 2026 ou selon disponibilité) |
| --- | --- |
| 👥 Nombre de stagiaires | 1 à 2 stagiaires (projet réalisable en solo ou en binôme) |
| 🏢 Mode de travail | Présentiel / Hybride (à définir avec l'entreprise d'accueil) |
| 📚 Encadrement | Tuteur entreprise (ingénieur senior) + Encadrant académique |
| 🎓 Niveau requis | Bac+5 (Master / Ingénieur) en Informatique, Génie Logiciel, ou équivalent |

9. Valeur Ajoutée du Projet

Ce projet de fin d'études offre une valeur exceptionnelle tant sur le plan technique que professionnel :

9.1 Pour le Stagiaire

- Expertise technique recherchée : Maîtrise d'un stack technologique moderne et complet (IA, automatisation, DevOps, full-stack)

- Compétences en IA appliquée : Expérience pratique avec les LLMs et le Machine Learning, compétences très demandées sur le marché

- Vision end-to-end : Compréhension complète du cycle de développement, de la conception au déploiement

- Portfolio impressionnant : Projet concret et innovant à présenter en entretien, code source sur GitHub

- Employabilité renforcée : Profil recherché pour des postes d'ingénieur QA/Test, développeur full-stack, ingénieur DevOps, ou ingénieur IA

9.2 Pour l'Entreprise

- Réduction des coûts : Diminution de 60-80% du temps de maintenance des tests selon les benchmarks

- Amélioration de la qualité : Détection précoce des bugs, couverture de tests accrue

- Accélération des livraisons : Tests plus rapides et fiables, intégration continue optimisée

- Innovation technologique : Positionnement avant-gardiste avec l'usage de l'IA dans les processus qualité

- Scalabilité : Solution réutilisable sur tous les projets web de l'entreprise

9.3 Innovation et Différenciation

- Combinaison unique : Framework de test + IA générative + self-healing + orchestration centralisée

- Réponse au marché : Les entreprises cherchent activement des solutions pour réduire les coûts de QA tout en améliorant la qualité

- Potentiel de publication : Possibilité de publier des articles scientifiques ou de présenter dans des conférences tech

- Base pour startup : Projet pouvant évoluer vers un produit commercial (SaaS)

Conclusion

Ce projet de fin d'études représente une opportunité unique de travailler sur une solution innovante qui répond aux défis actuels du développement logiciel. En combinant automatisation intelligente, intelligence artificielle générative et orchestration centralisée, vous développerez une plateforme complète qui apporte une réelle valeur ajoutée aux équipes de développement.

Au-delà des compétences techniques que vous acquerrez (IA, automatisation, full-stack, DevOps), ce projet vous permettra de comprendre l'ensemble du cycle de vie d'un produit logiciel, de la conception à la mise en production. Les technologies utilisées et les problématiques abordées sont au cœur des préoccupations actuelles des entreprises, ce qui rendra votre profil particulièrement attractif sur le marché du travail.

Ce projet ambitieux mais réalisable en 6 mois vous positionnera comme un ingénieur capable de concevoir et mettre en œuvre des solutions innovantes qui résolvent des problèmes concrets. Il constituera un élément différenciant majeur dans votre parcours professionnel.

Bonne chance dans votre projet !